ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ,

ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

(ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЗОНА 10 - "СПОРТИВНО - РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА")

ПОЛОЖЕНИЯ

об очередности планируемого развития территории

Том II

Директор                                                                                       А.С. Чеснок

Главный градостроитель проектов                                            А.В. Нестеркин

Новосибирск 2018

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положения о характеристиках планируемого развития территории

- Том I. Чертеж планировки территории

- Том II.  Положения об очередности планируемого развития территории

Материалы по обоснованию

- Том II. Пояснительная записка

- Том II. Схемы

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате MapInfo,  jpeg.

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежи утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | ПП-1 | 1 |
|  | Схемы материалов по обоснованию |  |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | ПП-2 | 1 |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 | ПП-3 | 1 |
| 4 | Карта земельных участков по назначению, М 1:2000 | ПП-4 | 1 |
| 5 | Схема функционально-планировочной организации территории М 1:2000 | ПП-5 | 1 |
| 6 | Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:2000, Профили улиц и дорог М 1:500 | ПП-6 | 1 |
| 7 | Схема сооружений и инженерных коммуникаций, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | ПП-7 | 1 |

Положение об очередности планируемого развития территории

I этап проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого и иного назначения:

строительство административного здания с размещением торговой площади;

строительство ЛДС;

строительство спортивного комплекса ракеточных видов спорта «Сибирская арена тенниса»;

строительство пункта выдачи спортивного инвентаря  круглогодичного использования;

Срок реализации объектов строительства – 2019-2022 год.

I этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры:

объекты инженерной инфраструктуры:

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования административного здания с размещением торговой площади;

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования ЛДС;

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования спортивного комплекса ракеточных видов спорта «Сибирская арена тенниса».

объекты транспортной инфраструктуры:

строительство дорожного полотна протяженностью 0,65 км.

Срок реализации объектов инженерной и транспортной инфраструктур – 2019-2022 год.

II этап проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого и иного назначения:

строительство объектов конного спорта;

разбивка Парка культуры и отдыха;

развитие инфраструктуры лесопарковой зоны.

Срок реализации объектов строительства – 2019-2030 год.

II этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры:

объекты инженерной инфраструктуры:

строительство магистральной сети водопровода протяженностью 1,17 км;

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования пункта выдачи спортивного инвентаря  круглогодичного использования;

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования объектов конного спорта.

объекты транспортной инфраструктуры:

строительство дорожного полотна протяженностью 1,97 км.

Срок реализации объектов инженерной и транспортной инфраструктур – 2019-2030 год.

III этап проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого и иного назначения:

комплекса и плоскостных сооружений (общепоселкового стадиона).

Срок реализации объектов строительства – 2019-2035 год.

III этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры:

объекты инженерной инфраструктуры:

подводка необходимых инженерных сетей для функционирования комплекса и плоскостных сооружений (общепоселкового стадиона).

Срок реализации объектов инженерной – 2019-2035 год.

_________